SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

Informacje ogólne
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10
 tel. 033-82-349-22; mail. smwadowice@o2.pl REGON 000486340;
 NIP 551-00-70-38.
ogłasza przetarg na remont dachu budynku 5-cio kondygnacyjnego w Wadowicach os. Pod Skarpą blok nr 3. o powierzchni 758,82 m².

Przygotowanie oferty
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.
2. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
3. Oferta winna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
4. Upoważnienie do podpisania oferty załącza się do oferty, chyba, że wynika ono
  z innych dokumentów złożonych przez oferenta.
5. Wszystkie strony oferty , a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Oferty umieszcza się w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej oznaczenie (hasło) „Remont dachu”.
7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu przed terminem składania ofert.
8. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.
9. Projekt umowy stanowi załącznik do specyfikacji.

III. Przedmiot zamówienia
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego z zastosowaniem powłoki wodoszczelnej - papa termozgrzewalna PYE PV 250S 52 wierzchniego krycia.
Lokalizacja budynku, powierzchnia dachu do remontu i zakres robót przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji.

IV. W ofercie należy podać:

Pełną nazwę i adres firmy, wpis do ewidencji, Regon, NIP (ksero).
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną prawnie do zawarcia umowy
1. Wartość wykonania robót, należy uwzględnić wszystkie koszty, podać wartość netto
  i brutto /załącznik nr 2/.
2. Okres gwarancji na wykonane roboty /załącznik nr 2.
3. Warunki płatności /załącznik nr 2.
4. Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

V. Termin realizacji zamówienia do 31.08.2023r.
     w załączeniu projekt umowy.

 VI. Składanie ofert
- Spółdzielnia Mieszkaniowa 34-100 Wadowice oś. Kopernika 10 pok. nr 3.
- Termin składania ofert upływa 21.03.2023 r. do godz. 1400.
- Wadium w wysokości 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 21.03.2023 r. na konto PKO BP S.A. o/Wadowice nr 98102014330000190200068940
- Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostaje odrzucona
- Wybór oferty nastąpi w dniu 22.03.2023r. o godz. 1400, o wynikach oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
- Oferenci którzy nie zostali wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem wybranym.
- Prosimy o podanie konta na które ma nastąpić zwrot wadium.

VII. Postanowienia ogóle.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta ,
- Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo podziału zadania na kilku Wykonawców.

VIII. Postanowienia umowy istotne dla Zamawiającego.
- Zamawiający wymaga dostarczenia stosownych atestów i świadectw jakości dla poszczególnych materiałów.
- Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż na 14 dni od ogłoszenia wyboru oferty.
- Jeżeli Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy z przyczyn zależnych od oferenta nastąpi przepadek wadium.

IX. Specyfikacja istotnych warunków przetargu zamieszczona jest na stronie internetowej Spółdzielni.

X. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest inż. Zbigniew Kleszcz Z-ca Prezesa ds. Technicznych tel. (0-33-82-349-22)

UWAGA: Oferenci przed złożeniem oferty winni dokonać oględzin dachów.

Wadowice, 06.03.2023r.
        Zatwierdził
        Prezes Zarządu - mgr inż. Bożena Łabuś

Załącznik nr 1
do specyfikacji

Lokalizacja budynku, powierzchnia dachu i zakres robót

 Wadowice, os. Pod Skarpą blok nr 3.
1. demontaż uchwytów instalacji odgromowej - całość,
2. uzupełnienie docieplenia kominów dołem do do pow. dachu - całość,
3. wymiana okucia blacharskiego na dachu na ścianach szczytowych i pomiędzy II, a III klatką - 28,70 m2,
4. przygotowanie dachu i daszków nad balkonami do remontu poprzez likwidację wystających nierówności wylewki, likwidację pęcherzy, nierówności papy, podklejenie zagłębień, pozamiatanie - całość,.
5. przekrycie papą termozgrzewalną dachu 1-krotne – 758,82 m2,
1. oklejenie papą termozgrzewalną kominów na wysokość 20 cm, uszczelnienie papy z dociepleniem kominów za pomocą listew uszczelniających – całość.
2. oklejenie papą termozgrzewalną wyłazów dachowych – 2 szt.
      8. montaż uchwytów instalacji odgromowej z połączeniem zwodów - całość,

Załącznik nr 2
do specyfikacji
Nazwa i siedziba oferenta

OFERTA
dot. przetargu na remont dachu budynku na os. Pod Skarpą nr 3. w Wadowicach jak w specyfikacji.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu
  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej budynków)..
2. Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem na kwotę netto ........................ /słownie......................................................................................................................./,
  brutto ............................/słownie: ................................................................................./.

Zastosujemy następujące materiały:
    papa termozgrzewalna PYE PV 250S 52 wierzchniego krycia.
  ...............................................................................................................................
     ..................................................................................................................................
Proponujemy następujące warunki płatności:
     ..................................................................................................................................
1. Udzielamy gwarancji na wykonane przez siebie roboty w okresie ..................... lat.
2. Wadium w kwocie .............................. zostało wniesione w dniu .............................
3. Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia (sporządzić załącznik).
        podpisy upoważnionych
przedstawicieli oferenta

        UMOWA ( Projekt)

zawarta w dniu ......................... w Wadowicach pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową w Wadowicach, os. Kopernika 10, NIP 551-000-70-38, zwaną
w treści umowy „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
1. Prezesa Zarządu - mgr inż. Bożenę Łabuś
2. Zastępcę Prezesa ds. technicznych - inż. Zbigniewa Kleszcza
a
# .............................................................................................................. NIP ......................

§1
Zleceniodawca zleca do remontu dach budynku 5-cio kondygnacyjnego na os. Pod Skarpą nr 3 w Wadowicach ,

Powierzchnia dachów oraz zakres robót ujęty jest w załączniku nr 1 do specyfikacji i stanowi integralną część umowy.
§2
Zleceniobiorca wykonywać będzie przedmiot umowy z zastosowaniem materiałów:
powłoki wodoszczelnej - papa termozgrzewalna PYE PV 250S 52 wierzchniego krycia,
na następujących budynkach za cenę:

§3
Koszt wykonania remontu dachu wynosi: netto.........................zł.. /słownie:.................................................................złotych/, brutto.................................zł. Słownie: .........................................................................................................................

§4
Termin wykonania umowy do 31.08.2023r.
W przypadku nie sprzyjających warunków pogodowych termin może ulec przesunięciu
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
§5
Wypłata wynagrodzenia za robotę nastąpi na podstawie faktury wraz z załączonym protokołem odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru.

§6
Zapłata za fakturę nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie do ....... dni od daty odbioru .
§7
Wszystkie roboty dodatkowe wykonane przez Zleceniobiorcę wymagają wcześniejszego uzgodnienia pisemnego ze Zleceniodawcą pod rygorem braku zapłaty.

§8
Zleceniobiorca udzieli Zleceniodawcy.................-letniej gwarancji na wykonane roboty.

§9
1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy:
punkt poboru wody i energii elektrycznej do zapłaty przez Wykonawcę.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne umiejętności i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje si, że wszelkie materiały użyte do jej wykonania będą posiadać atesty ITB.
§10
Nadzór nad prowadzonymi robotami pełnił będzie z ramienia Zleceniodawcy Pan ...................................., a przedstawicielem Zleceniobiorcy będzie Pan ....................................

§11
1. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych z tytułu:
  - nieterminowego wykonania remontu dachu w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
   - nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub wynikłych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
   - odstąpienia od umowy z przyczyn, za które winy nie ponosi Zleceniodawca w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych z tytułu: odstąpienia od umowy z przyczyn, za które winy nie ponosi Zleceniobiorca w wysokości 10% wartości brutto umowy.
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§13
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14
Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy dla Wadowic.
§15
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy
- Specyfikacja istotnych warunków przetargu,
- Oferta wykonawcy

        ZLECENIOBIORCA	ZLECENIODAWCA