SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

I. Informacje ogólne
Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 33-82-349-22 ; 33-82-335-43; REGON 000486340; NIP 551-000-70-38 . ogłasza przetarg na:
  remont i malowanie elewacji budynków wielorodzinnych w Wadowicach
  o łącznej powierzchni 7 963,43 m2.

Przygotowanie oferty
1. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.
2. Do oferty winien być załączony wypełniony załącznik nr 3 do specyfikacji.
3. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
4. Oferta winna być sporządzona czytelnie oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
5. Upoważnienie do podpisania oferty załącza się do oferty, chyba ,że wynika ono z innych dokumentów złożonych przez oferenta.
6. Wszystkie stronice oferty , a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7. Oferty umieszcza się w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz posiadającej oznaczenie (hasło) „ remont elewacji budynków”.
8. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub jej wycofaniu przed terminem składania ofert.
9. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmiany w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Przedmiot zamówienia
1. Zakres robót, lokalizacja i powierzchnia ścian w budynkach do remontu przedstawia - załącznik nr 1 do specyfikacji.
2. Wykonawca winien podać system w jakim będą wykonywane roboty polegające na odnowieniu elewacji.
3. Wykonawca winien załączyć oświadczenie producenta systemu odnośnie gwarancji na zastosowane materiały wraz z atestami.
4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia winien na bieżąco dostarczać inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa jakości na stosowane materiały.
5. Wszystkie materiały do wykonania zakresu robót opisanego w załączniku. nr 1 dostarcza Wykonawca.

IV. Termin realizacji.

- I etap - do 30.09.2025r.
  os. Pod.Skarpą nr 8, 18, 19, os. Westerplatte nr 14. ul. M. Wadowity nr 9.
- II etap - do 29.08.2026r.
  os. Kopernika. nr 4, 5, 6a, os. Pod Skarpą nr 7.

Dopuszcza się realizacje II etapu w 2025 roku przy czym płatność za wykonaną robotę nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2016 roku.

Wartość zamówienia.
Wartość ofertowa powinna być podana dla całego zakresu przedmiotu zamówienia (netto+ VAT) - załącznik nr 2 do specyfikacji.

Warunki płatności.
Wypełnienie załącznika nr 2 do specyfikacji

Składanie ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach os. Kopernika 10 pokój nr 3 nie później niż do 25.03.2025 r. do godz. 14.00.
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone bez otwarcia.

Wadium.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) do dnia 25.03.2025 r. do godz. 14.00.
     Wpłaty wadium należy dokonać na konto Spółdzielni Mieszkaniowej:
PKO BP S.A o/Wadowice 98102014330000190200068940.
2. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
3. Wadium podlega zwrotowi w wysokości dokonanej wpłaty ( bez odsetek)
4. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium jak w punkcie 1 zostanie odrzucona.
5. Oferent, który wygrał przetarg traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy.
6. Oferenci nie wybrani otrzymują zwrot wadium niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem wybranym.
7. Prosimy o podanie konta na które ma nastąpić zwrot wadium.

IX. Ogłoszenie wyników.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 27.03.2025 r. o godz. 14.00.
Po dokonaniu wyboru wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

X. Postanowienia dodatkowe
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
- Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu lub odstąpienie od przetargu bez podania przyczyny.
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo podziału zadania na dwóch wykonawców,
- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót I etapu do wysokości posiadanych środków finansowych na ten cel i przeniesienia realizacji części robót na rok 2026 - II etap.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru):
Pieniądzu:
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przez Wykonawcę na rachunek bankowy w Banku PKO BP SA o/Wadowice Nr 98 1020 1433 0000 1902 0006 8940. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Spółdzielnia Mieszkaniowa przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
1. Wekslach
2. Gwarancjach bankowych
3. Gwarancjach ubezpieczeniowych

Uwaga:
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż na 14 dni od ogłoszenia wyboru oferty oraz do dostarczenia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smwadowice.pl.

XIII. Kontakty z oferentami.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest inż. Zbigniew Kleszcz tel.(033) 82-349-22.

Wadowice, 06.03.2025r
        Zatwierdził
        Prezes Zarządu - mgr inż. Bożena Łabuś

        załącznik nr 1
        do specyfikacji

        Lokalizacja, zakres robót i powierzchnia ścian budynków do remontu :

        I etap
 1. Wadowice, os. Pod Skarpą nr 8, remont elewacji od strony wejść i docieplenie fundamentów:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie - pow. 1083,38 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien, drzwi i parapetami okien - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 1083,38 m².
4. malowanie dwukrotne farbą silikonową murków przy wejściach oraz zadaszeń wraz z uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - pow. 54,18 m².
5. malowanie dwukrotne farbą silikonową murków schodów zewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża, uzupełnieniem tynków, gruntowaniem - 22,94 m².
6. malowanie farbą olejną balustrad przed wejściami wraz z przygotowaniem do malowania - 12 szt.
  7. czyszczenie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 154 szt.
8. malowanie farbą olejną po wcześniejszym przygotowaniu do malowania rury podporowej daszek nad wejściami - 6 szt.
9. malowanie farbą olejną okuć blacharskich daszków nad wejściami wraz z uszczelnieniem – 6 szt.
  10. malowanie farbą olejną rur spustowych z daszków nad wejściami – 6 szt.
11. malowanie farbą okucia blacharskiego nad dociepleniem wraz z pasem nadrynnowym – 87,30 m².
  12. czyszczenie i malowanie rynny ø 15 farbą olejną - 87,30 mb.
  13. czyszczenie malowanie farbą olejną rur spustowych ø 15 - 4 szt.
  14. malowanie zwodów instalacji odgromowej wraz z uzupełnieniem odbojników - 7 szt.
  15. demontaż oraz ponowny montaż lamp przed wejściami - 6 szt.
  16. demontaż oraz montaż numerów administracyjnych – 6 szt.
  17. wymiana koszyczków na ulotki reklamowe – 6 szt.
  18. malowanie farbą olejną drzwiczki elektryczne przed wejściami do klatek - 3 szt.
19. uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej – 2 szt.
20. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 69,30 mb.
21. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 69,30 mb.
22. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035
      o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 114,35 m².
23. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie
      o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 69,30 mb.

        2. Wadowice, os. Pod Skarpą nr 18, remont elewacji od strony wejść, docieplenie fundamentów:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie - pow. 626,08 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien,drzwi, parapetami okiennymi - całość.
3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet, ganków - pow. 626,08 m².
4. malowanie farbą olejną okuć blacharskich na dachu nad docieploną ścianą - 39,30 mb.
5. malowanie zwodów instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników - 1 szt.
6. czyszczenie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 60 szt.
7. malowanie farbą olejną krat wentylacyjnych - 13 szt
8. malowanie farbą olejną okuć blacharskich czołowych i bocznych ganków, rynien i rur spustowych ganków - 2 kpl.
9. demontaż oraz montaż lamp przed wejściami – 2 szt.
10. demontaż oraz montaż numerów administracyjnych – 2 szt.
11. wymiana koszyczków na ulotki reklamowe – 2 szt.
12. malowanie farbą olejną rur i skzyń gazowych oraz zadaszeń nad skrzyniami - 2 szt.
13. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 33,10 mb.
14. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 33,10 mb.
15. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035 o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 36,41 m².
16. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 33,10 mb.

  3. Wadowice, os. Pod Skarpą nr 19, remont elewacji od strony wejść oraz szczyt ściany wschodniej, I klatka, docieplenie fundamentów:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet- pow. 1577,89 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien, drzwi, parapetów okiennych - całość.
1. uszczelnienie, obrobienie listwy startowej istniejącego docieplenia - 107,77mb.
2. likwidacja krat wentylacyjnych dużych stropodachu poprzez uzupełnienie docieplenia, osiatkowanie, otynkowanie, zagruntowanie - 11 szt.
5. montaż krat wentylacyjnych 14x14 stropodachu w miejsce likwidowanych dużych krat 11 szt.
6. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 1577,89 m².
7. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad docieplonymi ścianami - 107,76 mb.
8. malowanie farbą olejną zwodów inst. odgromowej wraz z uzupełnieniem odbojników- 9 szt
9. czyszczenie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 153 szt.
 10. demontaż oraz ponowny montaż lamp przed wejściami - 7 szt.
  11. demontaż oraz montaż numerów administracyjnych – 7 szt.
  12. wymiana koszyczków na ulotki reklamowe – 7 szt.
  13 malowanie farbą olejną rur, skrzyń gazowych oraz zadaszeń nad skrztniami - 3 kpl
14. czyszczenie oraz malowanie farbą olejną wejść do budynku, zadaszeń od spodu, czoła weścia, boków, słupków, przeszklonego wiatrołapu, rynny, rury spustowej, balustrady drewnianej i metalowej 7 kpl.
  15. uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej , wykonanie szczeliny systemowej kątowej - 2 szt.
  16. malowanie farbą olejną nr bloku - 2 szt.
17. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 88,16mb.
18. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 88,16 mb.
19. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035 o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 110,80 m².
20. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 88,16 mb.

      4. Wadowice, os. Westerplatte nr 14, remont elewacji ściany szczytowej północnej:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet- pow. 126,88 m².
  2. malowanie dwukrotne farbą silikonową ściany - pow. 126,88 m².
3. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad docieploniem wraz pasem nadrynnowym - 12,20 mb.
4. czyszczenie i malowanie farbą olejną rynny - 12,20 mb.
  5. czyszczenie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 3 szt.
  6. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien, parapetów okiennych - całość.
  7. malowanie farbą olejną zwodów inst. odgromowej wraz z uzupełnieniem odbojników- 1szt.
  8. malowanie farbą olejną numeru bloku - 2 szt.
  9. malowanie farbą olejną skrzynki gazowej wraz z zadaszeniem nad skrzynią - całość.
  10. malowanie farbą olejną rurę gazową - całość.
11. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 12,10 mb.
12. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 12,10 mb.
13. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035 o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 17,55 m².
14. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 12,10 mb.

        5. Wadowice, ul. M. Wadowity nr 9, remont elewacji ściany szczytowej IV klatki oraz ściany północnej od szczytu do wejścia do klatki:

1. zerwanie istniejącego docieplenia ze ściany szczytowej na wysokości 1,5 m od dołu – 15,68 m².
2. przygotowanie ścian do docieplenia i pogrubienia docieplenia poprzez mycie, odgrzybienie i zagruntowanie ścian i szpalet – pow. 230,40 m²
3. docieplenie ściany styropianem gr. 15 cm wraz z osiatkowaniem, gruntowaniem oraz wyprawą tynkarską silikonową - 15,68 m².
4. pogrubienie docieplenia ścian styropianem gr. 10 cm , osiatkowanie zagruntowanie oraz wykonanie wyprawki tynkarskiej silikonowej - 161,47 m².
5. pogrubienie docieplenia ścian styropianem gr. 15 cm do wyrównania powierzchni ściany północnej, osiatkowanie zagruntowanie oraz wykonanie wyprawki tynkarskiej silikonowej - 41,09 m².
6. docieplenie styropianem gzymsu grubości 5 cm wraz z osiatkowaniem, zagruntowanie i wykonanie wyprawki tynkarskiej silikonowej, montaż naroznika z okapnikiem - 2,10 m².
7. osiatkowanie zagruntowanie oraz wykonanie wyprawki tynkarskiej silikonowej szpalet okiennych - 14,33 m².
  8. Zerwanie parapetów okiennych blaszanych, uzupełnienie piankowania, wykonanie nowych parapetów, osadzenie, uszczelnienie - 10 szt.
uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien, parapetami okiennymi - całość.

10. wymiana okucia blacharskiego na dachu nad poszerzeniem docieplenia sciany szczytowej - 10,62 mb.
11. przemontowanie zwodu inst. odgromowej wraz z wymianą odbojników, malowanie zwodu farbą olejną 1 szt.
12. obrobienie wokół rur gazowych w dociepleniu, pozostawienie rury odkrytej, czyszczenie, malowanie rur farbą olejną - całość.
 13. wymiana skrzyni gazowej - 1 szt.
 14. demontaż oraz montaż, malowanie farbą olejną nr bloku - 1 szt.
 15. malowanie jednokrotne farbą silikonową docieplenia cokołu - 10,22 m².

        II etap

   1. Wadowice, os. Kopernika nr 4, remont elewacji od strony wejść, docieplenie fundamentów :

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie - pow. 1133,88 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien,drzwi, parapetami okiennymi - całość.
  3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet, ganków - pow. 1133,88 m².
4. docieplenie gzymsu styropianem gr. 3 cm wraz osiatkowaniem, zagruntowaniem, wyprawką tynkarską silikonową i listwą okapnikową - 39,35 m².
  5. malowanie farbą olejną okucia gzymsu wraz z pasem nadrynnowym - 78,70 mb.
  6. czyszczenie i malowanie farbą olejną rynny ø 15 - 78,70 mb.
  7. czyszczenie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 144 szt.
  8. wymiana krat wentylacyjnych 14 x 14 pod pod parapetami okien kuchennych - 60 szt.
  9. czyszczenie i malowanie farbą olejną rur spustowych ø 15 - 4 szt.
  10. demontaż oraz montaż lamp przed wejściami – 2 szt.
 11. zakup oraz montaż tablic administracyjnych przed wejściami – 6 szt.
  12. wymiana koszyczków na ulotki reklamowe – 6 szt.
  13. uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej poprzez wykonanie szczeliny systemowej - 1 szt.
14. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 67,70 mb.
15. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 67,70 mb.
16. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035 o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 78,50 m².
17. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 67,70 mb.

      2. Wadowice, os. Kopernika nr 5, remont elewacji od strony wejść, docieplenie fundamentów:
 1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie ścian i szpalet - pow. 1349,76 m².
2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien,drzwi, parapetami okiennymi - całość.
 3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ścian i szpalet - pow. 1349,76 m².
 4. docieplenie gzymsu styropianem gr. 3 cm wraz osiatkowaniem, zagruntowaniem, wyprawką tynkarską silikonową i listwą okapnikową - 54,72 m².
  5. malowanie farbą olejną okucia gzymsu wraz z pasem nadrynnowym - 91,20 mb.
  6. czyszczenie i malowanie farbą olejną rynny ø 15 - 91,20 mb.
  7. czyszczenie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 204 szt.
  8. czyszczenie i malowanie farbą olejną rur spustowych ø 15 - 4 szt.
  9. malowanie farbą olejną drzwiczek elektrycznych - 2 szt.
 10. malowanie farbą olejną balustrady przed wejściem do I klatki - 1 szt.
 11. demontaż oraz montaż lamp przed wejściami - 6 szt.
 12. demontaż i montaż tablic administracyjnych przed wejściami – 6 szt.
 13. wymiana koszyczków na ulotki reklamowe – 6 szt.
14. uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej poprzez wykonanie szczeliny systemowej - 1 szt.
15. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 72,60 mb.
16. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 72,90 mb.
17. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035 o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 90,90 m².
18. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 72,90 mb.

        3. Wadowice, os. Kopernika nr 6a, remont elewacji od strony wejść, docieplenie fundamentów:

1. przygotowanie ściany do malowania poprzez mycie ściany , uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie i zagruntowanie ściany, szpalet – pow. 994,79 m²
  2. uszczelnienie połączeń docieplenia z futrynami okien, drzwi, parapetów okiennych- całość
  3. malowanie dwukrotne farbą silikonową ściany, szpalet, ganków - pow. 994,79 m².
  4. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego nad dociepleniem – 58,80 mb.
  5. czyszczenie i malowanie farbą olejną parapetów okiennych - 104 szt..
6. malowanie farbą olejną balustrad przed wejściami do klatek - 4 szt.
  7. malowanie farbą olejną rynienek na gankach - 4 szt.
8. malowanie farbą olejną zwodów instalacji odgromowej wraz z montażem odbojników - 4 szt
  9. demontaż oraz montaż lamp przed wejściami - 4 szt.
 10. demontaż i montaż tablic administracyjnych oraz tablicy „Termowad” – 5 szt.
 11. wymiana koszyczków na ulotki reklamowe – 4 szt.
 12. uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej poprzez wykonanie szczeliny systemowej - 1 szt.
13. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 46,50 mb.
14. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 46,50 mb.
15. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035 o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 62,78 m².
16. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 46,50 mb.
  17. demontaż oraz ponowny montaż tabliczek zasuw, zaworów na docieplonym cokole- 4 szt

        4. Wadowice, os. pod Skarpą nr 7, remont ściany szczytowej IV klatki oraz docieplenie fundamentów:

1. przygotowanie ścian do malowania poprzez mycie ścian, uzupełnienie brakującego tynku, likwidacja pęknięć, odgrzybienie ścian, zagruntowanie ściany - pow. 151,98 m².
  2. malowanie dwukrotne farbą silikonową ściany - pow. 151,98 m².
  3. malowanie farbą olejną okucia blacharskiego na dachu nad docieploną ścian - 10,40 mb.
  4. malowanie farbą olejną rur, skrzynki gazowej oraz zadaszenia nad skrzynią - 1 kpl.
  5. malowanie farbą olejną numeru bloku - 1 szt.
6. rozebranie oraz ponowne ułożenie opaski z płytek 50x50x7 z wymianą uszkodzonych płytek po wykonaniu docieplenia fundamentów – 9,90 mb.
7. wykonanie wykopu pod opaską na głębokość 0,3 m wzdłuż fundamentu do obniżenia docieplenia oraz zasypanie po dociepleniu – 9,90 mb.
8. docieplenie ścian fundamentowych styropianem fundamentowym Aqua λ ≤ 0,035 o grubości 5 cm wraz z przygotowaniem podłoża, osiatkowaniem, gruntowaniem, malowaniem dwukrotnym farbą silikonową – 14,36 m².
9. ułożenie folii kubełkowej oraz listwy dociskowej na docieplonym fundamencie o szerokości 30 cm przed położeniem opaski – 9,90 mb.

        załącznik nr 2
        do specyfikacji
# OFERTA
dot. przetargu na: remont i malowanie elewacji budynków wielorodzinnych jak w specyfikacji załącznik nr 1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu wykonywania remontu).

2/I. Oferujemy wykonanie robót I etapu objętych zamówieniem na ogólną kwotę
netto: .....................(bez podatku VAT) /słownie:..........................................................
 ..................................................................................................................................../,
brutto ( z VATem)................................./słownie:...........................................................
 ..................................................................................................................................../.
2/II. Oferujemy wykonanie robót II etapu objętych zamówieniem na ogólną kwotę
netto: ..................... (bez podatku VAT) /słownie:........................................................
 ..................................................................................................................................../,
brutto ( z VATem)................................./słownie:...........................................................
 ..................................................................................................................................../.
w tym I etap:
        Adres	netto	brutto
1. os. Pod Skarpą nr 8
2. os. Pod Skarpą nr 18
3. os. Pod Skarpą nr 19
4. os. Westerplatte nr 14
5. ul. M. Wadowity nr 9

        Razem: ….................................zł …......................................zł

w tym II etap:
        Adres	netto	brutto
1. os. Kopernika nr 4
2. os. Kopernika nr 5
3, os. Kopernika nr 6a
4. os. Pod Skarpą nr 7

        Razem: ….................................zł …......................................zł
3. Proponujemy następujące warunki płatności:
…………….……………...................................................................................................
4/ I. Termin realizacji : do 30.09.2025 r.
4/ II. Termin realizacji : do 29.08.2026 r.
5. Roboty będą wykonywane z zastosowaniem materiałów firmy:
        …..............................................................................................................................
        …..............................................................................................................................

        …..............................................................................................................................
6. Udzielamy gwarancji na wykonane przez siebie roboty w okresie ..................... lat.
7. Wadium w kwocie .............................. zostało wniesione w dniu ............................
8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
      wysokości 5% ceny oferty brutto, tj. kwotę.............................................................
      w następującej formie ……………………………………………………………………

podpisy upoważnionych
przedstawicieli oferenta

 załącznik nr 3
do specyfikacji
Nazwa oferenta, adres nr tel/fax

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze, złożoności i ilości ( podać ilość w m²) porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

        podpisy upoważnionych
        przedstawicieli oferenta

        (Projekt)
        UMOWA

zawarta w dniu ………………… pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową , 34-100 Wadowice, oś. Kopernika 10;
NIP 551-000-70-38
jako Zamawiającym, reprezentowaną przez:
mgr inż. Bożena Łabuś - Prezes Zarządu
inż. Zbigniew Kleszcz - Z-ca Prezesa ds. Technicznych
 a
………………………………………………………………………………………………………

jako Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
§1
Zamawiający po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont i malowanie elewacji budynków wymienionych poniżej przy spełnieniu założeń określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykaz budynków do remontu elewacji w 2025 roku I etap::

Wykaz budynków do remontu elewacji w 2026 roku II etap:

        §2
Zakres robót opisany jest w załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy.
§3
Zamówienie winno być realizowane sukcesywnie w terminach:
- I etap - do 30.09.2025r.
- II etap - do 29.08.2026r.

Termin realizacji umowy może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, po wzajemnym uzgodnieniu.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy:
- pomieszczenie socjalne,
- punkt poboru wody i energii elektrycznej do zapłaty przez Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne umiejętności i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy oraz zobowiązuje si, że wszelkie materiały użyte do jej wykonania będą posiadać atesty ITB.

§5
Z ramienia Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru sprawować będzie Pan .......................... ………………....................................................…
Z ramienia Wykonawcy Kierownikiem robót będzie Pan............................................... …………………..………………….............................................…
§6
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane przez siebie roboty w okresie ………….lat liczonych od ..........i zobowiązuje się wydać dokument gwarancyjny.

§7
Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 15% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę robotę po uprzednim uzgodnieniu zakresu robót z jednoczesnym zachowaniem tych samych standardów, parametrów i warunków cenowych, obowiązujących przy wykonywaniu zamówienia podstawowego.
§8
Jednocześnie strony uzgodniły, że płatnikiem całości inwestycji będzie Zamawiający, który dysponuje środkami finansowymi na opłacenie w/w robót i będzie regulował należności następującymi etapami:
- fakturowanie poszczególnych budynków po dokonaniu protokolarnego odbioru robót,
- termin płatności ...............dni.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy I etapu na kwotę ….......... (wg załącznika nr 2/I do specyfikacji ).
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy II etapu na kwotę …........... (wg załącznika nr 2/II do specyfikacji ).
Zmiana wartości wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadku obustronnie uzgodnionej zmiany zakresu robót.

Podstawą do wystawienia faktury VAT jest pozytywny protokół odbioru wykonanych robót dla każdego budynku podpisany przez inspektora nadzoru.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących sytuacjach i wysokości:
1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
3. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
     w przypadku gdy szkoda przewyższa wartość kwoty umownej.
4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie do 7 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia od umowy.

        §10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie w zakresie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia na wartość ..................... i zobowiązany jest do utrzymania ważnej umowy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz nie zmniejszania wysokości sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego.

§13
Integralną częścią umowy są załączniki:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- oferta przetargowa,
§14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

        Zamawiający	Wykonawca